| Приложение 3 к приказу Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лесном участке № 12/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесовосстановление |  |  | искусственное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (естественное, искусственное, комбинированное) |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика местоположения лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесничество |  |  | Окуловское |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковое лесничество |  |  | Боровенковское |  |  |  |  |  |  |  |
| Урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № квартала |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| № выдела |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесного участка, га |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к проекту лесовосстановления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика лесорастительных условий лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельеф участка (уклон) |  |  |  |  |  |  | равнинный |  |  |  |
| Гидрологические условия (увлажнение) |  |  |  |  |  |  | хорошо дренированный участок |  |  |  |
| Почва | суглинистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика площадей лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырубка 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика вырубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пней, тыс. штук/га |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
| Характер и размещение оставленных |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| деревьев и кустарников |  |  |  |  |  | (куртины, полосы, групповое, равномерное) |  |  |  |  |
| Степень задернения почвы |  |  |  |  |  | средняя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (слабая, средняя, сильная) |  |  |  |  |
| Степень минерализации почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (% от площади лесного участка) |  |  |  |  |
| Состояние очистки от порубочных |  |  |  |  |  | слабая (5 - 20 м.куб/га) |  |  |  |  |
| остатков и валежника (захламленность, м³) |  |  |  |  |  | а) отсутствует (до 5 м³/га); б) слабая (5-20 м³/га); в) средняя (20–50 м³/га); г) сильная (более 50 м³/га) |  |  |  |  |
| Категория доступности для техники: |  |  |  |  |  | доступная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней. |  |  |  |  |
| Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| Размещение их по площади лесного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участка |  |  |  |  |  | (равномерное, неравномерное, групповое) |  |  |  |  |
| Состояние лесных насаждений и их оценка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый способ лесовосстановления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искусственное лесовосстановление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на основании приложения 17 таблица 2 к правилам лесовосстановления, в связи с отсутствием подроста хозяйственно - ценных пород, проектируем посадку лесных культур весной 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обработка почвы: весна 2023 года, механизированая с применением трактора ТДТ-55 в сцепке с плугом ПЛ-1 глубиной обработки до 20 см, через 3,5 м, направление вдоль волоков. 2.Посадка лесных культур май 2023 года вручную под меч Колесова в отвал или дно плужных борозд, расстояние в рядах 0,8 м, схема смешения Е-Е-Е. Количество посадочных мест 3,5 тыс. шт. га, на всю площадь 7,7 тыс. шт.. 3. Установка деляночных столбов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 год - один - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом. 2 год - один- подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом. 3 год - один- подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом. 4 год - один - подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 год - лесоводственный уход путем уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | Ель европейская |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид посадочного материала |  |  | сеянцы ели европейской с открытой корневой системой, селекционная категория - нормальные, лесосеменной район - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  | не менее 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота, см |  |  | не менее 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр корневой шейки, мм |  |  | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика посевного материала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс качества семян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селекционная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место происхождения (лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | Ель европейская |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  | не менее 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев основных |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый объем работ по лесовосстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесовосстановления, га |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  | тыс. штук /га |
| основных лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 4.2 |  |  | тыс. штук |
| основных лесных древесных пород на всей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |  |  |  |  | Саипов Сухраб Султанович |  |
| Должность (при наличии) |  |  |  |  | подпись |  |  |  | (фамилия, имя, отчество - последнее при наличии) |  |
| 17.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Документ подписан электронной подписью |  |
| --- | --- |
| Сертификат: | 015262B500E9AF4A9047885E3139FEB817 |
| Владелец: | САИПОВ СУХРАБ СУЛТАНОВИЧ |
| Действителен: | с 19.04.2023 по 19.07.2024 |
| Кем выдан: | Федеральная налоговая служба |
| Дата и время подписи: | 17.05.2023 18:50:53 |