| Приложение 3 к приказу Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лесном участке № 5/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесовосстановление |  |  | искусственное (посев) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (естественное, искусственное, комбинированное) |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-таежный район европейской части Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика местоположения лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесничество |  |  | Хвойнинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковое лесничество |  |  | Анциферовское |  |  |  |  |  |  |  |
| Урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № квартала |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |
| № выдела |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесного участка, га |  |  | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к проекту лесовосстановления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика лесорастительных условий лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельеф участка (уклон) |  |  |  |  |  |  | вершины и склоны холмов |  |  |  |
| Гидрологические условия (увлажнение) |  |  |  |  |  |  | глубокое залегание грунтовых вод |  |  |  |
| Почва | свежие глубокогумусные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика площадей лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырубка 2022 года ,вейниковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика вырубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пней, тыс. штук/га |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| Характер и размещение оставленных |  |  |  |  |  | равномерное |  |  |  |  |
| деревьев и кустарников |  |  |  |  |  | (куртины, полосы, групповое, равномерное) |  |  |  |  |
| Степень задернения почвы |  |  |  |  |  | слабая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (слабая, средняя, сильная) |  |  |  |  |
| Степень минерализации почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (% от площади лесного участка) |  |  |  |  |
| Состояние очистки от порубочных |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| остатков и валежника (захламленность, м³) |  |  |  |  |  | а) отсутствует (до 5 м³/га); б) слабая (5-20 м³/га); в) средняя (20–50 м³/га); г) сильная (более 50 м³/га) |  |  |  |  |
| Категория доступности для техники: |  |  |  |  |  | доступная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней. |  |  |  |  |
| Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| Размещение их по площади лесного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участка |  |  |  |  |  | (равномерное, неравномерное, групповое) |  |  |  |  |
| Состояние лесных насаждений и их оценка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый способ лесовосстановления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искусственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искуственное лесовостановление, в соответствии с приложением 6 таб. 2 Правил лесовосстановления формы,состава, порядка согласования проекта лесовостановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к форме проекта лесовостановления, утв. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна 2023 года,обработка почвы механизированная трактором ТДТ -55 в сцепе с плугом ПЛ-1, вспашка бороздами, расстояние между бороздами 3,0-4,0 м, глубина обработки почвы 15-20 см. Посев семян Сосны обыкновенной в дно плужных борозд. Шаг посадки 0,6-0,7м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом :1-й год 1 кратный уход (2023г. ),2-й год 2 кратный уход (2024г.),3 й год 1 кратный уход (2025г.)4-й год 1 кратный уход (2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2029 году уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид посадочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр корневой шейки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика посевного материала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | Сосна |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс качества семян |  |  | Первый |  |  |  |  |  |  |  |
| Селекционная категория |  |  | нормальные |  |  |  |  |  |  |  |
| Место происхождения (лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | Сосна |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев основных |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га) (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый объем работ по лесовосстановлению (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесовосстановления, га |  |  |  |  |  |  | 9.3 |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | тыс. штук /га |
| основных лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 33.48 |  |  | тыс. штук |
| основных лесных древесных пород на всей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. директор |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеев Андрей Викторович |  |
| Должность (при наличии) |  |  |  |  | подпись |  |  |  | (фамилия, имя, отчество - последнее при наличии) |  |
| 06.04.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Документ подписан электронной подписью |  |
| --- | --- |
| Сертификат: | 01C94DC500B0AE86944503219E9BA9169C |
| Владелец: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД" |
| Действителен: | с 10.06.2022 по 10.09.2023 |
| Кем выдан: | Федеральная налоговая служба |
| Дата и время подписи: | 11.04.2023 15:01:46 |