| Приложение 3 к приказу Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лесном участке № 3/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесовосстановление |  |  | искусственное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (естественное, искусственное, комбинированное) |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южно-таежный район европейской части Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика местоположения лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесничество |  |  | Хвойнинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковое лесничество |  |  | Хвойнинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № квартала |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |
| № выдела |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесного участка, га |  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к проекту лесовосстановления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика лесорастительных условий лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельеф участка (уклон) |  |  |  |  |  |  | Равнины |  |  |  |
| Гидрологические условия (увлажнение) |  |  |  |  |  |  | Нормальный и ослабленный дренаж |  |  |  |
| Почва | грубогумусные средне и сильно подзолистые, супесчаные и суглинистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика площадей лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вырубка 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика вырубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пней, тыс. штук/га |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| Характер и размещение оставленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревьев и кустарников |  |  |  |  |  | (куртины, полосы, групповое, равномерное) |  |  |  |  |
| Степень задернения почвы |  |  |  |  |  | слабая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (слабая, средняя, сильная) |  |  |  |  |
| Степень минерализации почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (% от площади лесного участка) |  |  |  |  |
| Состояние очистки от порубочных |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| остатков и валежника (захламленность, м³) |  |  |  |  |  | а) отсутствует (до 5 м³/га); б) слабая (5-20 м³/га); в) средняя (20–50 м³/га); г) сильная (более 50 м³/га) |  |  |  |  |
| Категория доступности для техники: |  |  |  |  |  | доступная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней. |  |  |  |  |
| Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав пород |  |  |  |  |  | нет подроста и молодника |  |  |  |  |
| Средний возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| Размещение их по площади лесного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участка |  |  |  |  |  | (равномерное, неравномерное, групповое) |  |  |  |  |
| Состояние лесных насаждений и их оценка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый способ лесовосстановления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искусственное лесовосстановление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В виду отсутствия жизнеспособного подростаХозяйственно-ценныхпород, проектируется искуственное лесовосстановление согласно таблицы 2 Приложения 6 к Правилам лесовосстановления, утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2021 года №1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осень 2023 года, обработка почвы механизированным трактором ТДТ - 55 в сцепке с плугом ПЛ-1, вспашка бороздами, среднее расстояние между бороздами 3,5 м, в ряду 0,8 м ручная посадка сеянцев с ОКС под меч Колесова в пласт плужных борозд, глубина обработки почвы 15-20 см.Посадка октябрь 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом 2025 год подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом 2026 год подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2029 году уничтожение не желательной древесно-кустарниковой растительности механическими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | СОСНА |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид посадочного материала |  |  | ОКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота, см |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр корневой шейки, мм |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика посевного материала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс качества семян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селекционная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место происхождения (лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | Сосна |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев основных |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  | не мение 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый объем работ по лесовосстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесовосстановления, га |  |  |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | тыс. штук /га |
| основных лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 26.28 |  |  | тыс. штук |
| основных лесных древесных пород на всей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инженер по лесопользованию |  |  |  |  |  |  |  |  | Иванова Наталья Сергеевна |  |
| Должность (при наличии) |  |  |  |  | подпись |  |  |  | (фамилия, имя, отчество - последнее при наличии) |  |
| 06.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 5 к проекту лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении лесного участка, приведенного на схеме(ах) размещения в приложении 4 к форме проекта лесовосстановления, в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок лесовосстановления (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  | Площадь (общая), га |  |  |  | Площадь эксплуатационная, га (указывается только для лесосек) |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 |  | 7.30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Экспликация лесосеки (объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лесосеки (объекта) | Номер начальной точки (столба) линии |  |  |  | Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Долгота (X) |  | Широта (Y) |  |  |  |  |
| Привязка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 0 |  |  |  | 34.518720 |  | 58.820070 |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 1 |  |  |  | 34.519900 |  | 58.820040 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 2 |  |  |  | 34.527310 |  | 58.819840 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 3 |  |  |  | 34.526960 |  | 58.819410 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 4 |  |  |  | 34.526710 |  | 58.818160 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 5 |  |  |  | 34.526100 |  | 58.817980 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 6 |  |  |  | 34.524110 |  | 58.818050 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 7 |  |  |  | 34.523240 |  | 58.818940 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 8 |  |  |  | 34.522450 |  | 58.818600 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 9 |  |  |  | 34.520290 |  | 58.818410 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 10 |  |  |  | 34.519570 |  | 58.818240 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 11 |  |  |  | 34.519900 |  | 58.819200 |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инженер по лесопользованию |  |  |  | Иванова Наталья Сергеевна |  |  |  |  |  |  | 06.09.2023 |  |
| Должность(при наличии) |  |  |  | (фамилия, имя, отчество(последнее(при наличии)) |  |  |  |  | (подпись) |  | (дата) |  |

| Документ подписан электронной подписью |  |
| --- | --- |
| Сертификат: | 70E16B0074AF688544E9460602D50F37 |
| Владелец: | ООО "ХВОЙНАЯ-ЛЕС" |
| Действителен: | с 23.12.2022 по 23.03.2024 |
| Кем выдан: | ООО "Сертум-Про" |
| Дата и время подписи: | 06.09.2023 14:26:49 |